ABP - DSM 1 – Innovatech Labs – Descrição da Sprint Retrospective 1

Pontos positivos: Conclusão dos requisitos presentes no Backlog abaixo do tempo estimado no Gráfico de Burndown.

Pontos negativos: Falha na interação e ausência de daily meetings, as reuniões diárias presentes na metodologia SCRUM.

Soluções: Implementar daily meetings na próxima sprint, melhorando as interações durante o projeto.

Processos da Sprint 1: Especificações técnicas de cada requisito do Backlog via Word, Arquitetura do Projeto feita na ferramenta Figma, Gráfico de Burndown produzido por código, Protótipo das páginas: Menu, Cadastro, Login, Questões e Certificado pela ferramenta Figma, Modelagem do Banco de Dados feita a partir da ferramenta BR Modelo e Realização da Documentação pela ferramenta Github.